AFRILAND FIRST BANK

Direction des Moyens Généraux

MATRICE DE CONFORMITÉ

Cahier des charges (Workflows détaillés maintenance) vs réalisé — Solution FirstMaint

Version 1.0  |  Août 2026  |  Périmètre : US-01, US-02, US-03

# Sommaire

# Méthodologie et légende

Chaque exigence listée dans le document « Workflows détaillés solution FirstMaint » (US-01 Référentiel patrimoine, US-02 Interventions correctives, US-03 Maintenance préventive) a été confrontée au code source réel de l'application (src/services/dataService.js, src/domain/, src/services/automationEngine.js, composants d'écran). Chaque ligne cite la fonction ou le fichier qui a servi de preuve.

| ✅ Respecté | L'exigence est implémentée telle que décrite dans le cahier des charges. |
| --- | --- |
| ⚠ Partiel | L'exigence existe mais de façon simplifiée, non bloquante, ou incomplète par rapport au texte d'origine. |
| ❌ Non respecté | Aucune trace de l'exigence dans le code. |

Origine des données

« Dataverse (réel) » : la fonctionnalité s'appuie sur les tables réellement connectées à Dataverse via Power Pages (Actif, Emplacement, Catégorie d'actif, Agence, Technicien, Ordre de travail, Ticket — en lecture, sauf création de Ticket). « Démo (mock) » : la fonctionnalité fonctionne uniquement sur les données fictives de src/data/mockData.js, réinitialisées à chaque rechargement de page — aucune écriture réelle en base.

Constat majeur transverse : même pour les tables listées comme « réelles », les écrans d'actifs et d'ordres de travail issus de Dataverse n'exposent pas encore les champs pilotés par le moteur de règles (cycle de vie, criticité, code inventaire) — ces attributs sont forcés à une valeur par défaut à la lecture (dataService.js, getActifs). Toute la mécanique de workflow décrite ci-dessous s'applique donc aujourd'hui aux données de démonstration, pas encore aux enregistrements réels du référentiel patrimoine.

# US-01 — Référentiel unique du patrimoine

| # | Exigence (cahier des charges) | Statut | Données | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cycle de vie de fiche actif à 5 états (Brouillon, En validation, Actif, En retrait, Retiré) | ⚠ Partiel | Démo (mock) | 4 états seulement (En saisie → Actif → En retrait → Retiré) — l'étape de validation hiérarchique a été retirée par choix produit (« workflows v2.0 »). |
| 2 | Hiérarchie de rattachement Site > Bâtiment > Local > Équipement | ⚠ Partiel | Dataverse (réel) | Arbre libre parent/enfant avec type au choix (Siège, Agence, Bâtiment, Étage, Salle, Local) — aucune contrainte de niveau imposée par le système. |
| 3 | Génération automatique du code inventaire | ✅ Respecté | Démo (mock) | genererProchainCodeInventaire() : nomenclature INV-{année}-{numéro séquentiel}, jamais saisie à la main. |
| 4 | Actif de criticité 1 obligatoirement rattaché à un plan préventif et un contrat | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Contrôle existant mais non bloquant : une alerte « Avertissement » est levée, l'activation reste possible. |
| 5 | Documents joints horodatés et versionnés | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Horodatage présent (date d'ajout) ; aucune gestion de version (un nouvel envoi du même type de document s'ajoute, ne remplace pas). |
| 6 | Trois catégories de modification (mineure / structurante / critique) avec double validation sur les critiques | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Seulement 2 catégories implémentées (courante / critique), et validation par un seul valideur (Responsable DMG), pas de double validation Gestionnaire + Directeur DMG. |
| 7 | Import en masse avec contrôle qualité et rapport de rejets ligne par ligne | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Rapport de rejets fonctionnel, mais seul contrôle qualité effectué : nom manquant (pas de vérification d'unicité, de cohérence emplacement/catégorie). |
| 8 | Sécurité par ligne (responsable de site ne voit que son site) | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Filtrage effectué côté client uniquement après récupération de la totalité des données — pas de sécurité au niveau de la source. L'écran Tickets n'applique pas ce filtre. |
| 9 | Journal d'audit (utilisateur, date, champs modifiés, avant/après) sur Actif et Site/Bâtiment/Local | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Audit actif sur les actifs, OT, pénalités, clés — mais absent sur la création/modification d'un emplacement. Pas de diff structuré avant/après, un résumé texte. |
| 10 | Formulaire adaptatif selon le type d'équipement | ❌ Non respecté | Démo (mock) | Un unique champ libre « attribut spécifique » pour tous les types — pas de formulaire dynamique par typologie (GAB, mobilier, etc.). |
| 11 | QR code unique par actif, imprimable en étiquette | ⚠ Partiel | Démo (mock) | QR code réellement généré (composant QrCode.jsx) et affiché sur la fiche actif ; fonctionne uniquement pour les actifs créés en démo (code inventaire absent sur les actifs Dataverse) ; pas de gabarit d'impression dédié. |

# US-02 — Interventions correctives

| # | Exigence (cahier des charges) | Statut | Données | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Cycle de vie de l'OT correctif à 9 états exacts, avec transitions contrôlées | ✅ Respecté | Dataverse (réel)* | Les 9 états et la table de transitions autorisées sont fidèlement implémentés (domain/ordreTravailWorkflow.js). *Lecture Dataverse, mutations sur données démo. |
| 13 | Signalement par scan QR code ou sélection dans une liste filtrée par site | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Le « scan » est une saisie manuelle du code (pas de caméra) ; la liste d'actifs proposée n'est pas filtrée par site. |
| 14 | Notification email au déclarant (numéro de ticket, délai calculé) | ❌ Non respecté | — | Aucun envoi d'e-mail dans le code (ni SMTP, ni Power Automate). |
| 15 | Affectation automatique proposée d'un prestataire selon contrat/catégorie | ✅ Respecté | Démo (mock) | qualifierOrdreTravail() propose le prestataire par défaut de la catégorie de l'actif. |
| 16 | Alerte si équipement sans contrat de maintenance rattaché | ✅ Respecté | Démo (mock) | Alerte automatique générée à la qualification si aucune règle SLA/contrat applicable. |
| 17 | Accusé de réception : délai contractuel par criticité (30min/2h/4h) + pré-escalade automatique | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Seuils implémentés et alerte générée en cas de dépassement, mais Moyenne et Basse partagent le même seuil (4h) au lieu d'être distinguées ; pas de changement de statut automatique. |
| 18 | Photo « avant intervention » obligatoire (criticités 1-2) | ❌ Non respecté | Démo (mock) | Champ explicitement libellé « (recommandé) » dans l'interface, jamais contrôlé au blocage de la résolution. |
| 19 | Chronométrage automatique du temps d'intervention | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Calcul par différence de dates arrondie à la journée (pas un vrai chronomètre), et modifiable manuellement dans le compte-rendu. |
| 20 | Compte-rendu structuré obligatoire et bloquant à la clôture | ✅ Respecté | Démo (mock) | resoudreOrdreTravail() refuse la résolution sans actions réalisées ni checklist complète. |
| 21 | Photo « après intervention » obligatoire (criticités 1-2) | ❌ Non respecté | Démo (mock) | Même constat que l'item 18 — recommandé, non bloquant. |
| 22 | Validation tacite de clôture après 48h sans action du responsable de site | ❌ Non respecté | Démo (mock) | Choix produit inverse et assumé : la clôture reste bloquée tant que le responsable de site n'a pas validé explicitement (un simple rappel quotidien est envoyé). |
| 23 | Fiche d'analyse post-incident automatique (OT clôturé, actif Critique) | ✅ Respecté | Démo (mock) | genererFicheAnalysePostIncidentSiNecessaire() déclenchée automatiquement à la clôture. |
| 24 | Escalade automatique à 4 paliers (50% / 80% / 100% / 200-400%) avec destinataires différenciés | ⚠ Partiel | Démo (mock) | 4 paliers avec destinataires différenciés implémentés (jusqu'à Direction Générale), mais un seul palier haut à 200% — pas de palier distinct à 400%. |
| 25 | Géolocalisation du pointage d'arrivée sur site | ❌ Non respecté | — | Aucune utilisation de la géolocalisation navigateur/mobile dans le code. |
| 26 | Application mobile avec saisie hors-ligne synchronisée | ❌ Non respecté | — | Application web (SPA) uniquement — pas de PWA, service worker, stockage hors-ligne, ni application mobile dédiée. |

# US-03 — Maintenance préventive

| # | Exigence (cahier des charges) | Statut | Données | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 types de plans distincts (Calendaire, Basé sur l'usage, Réglementaire, Conditionnel) | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Les 4 types existent comme option de formulaire, mais le moteur de planification n'exploite que la fréquence calendaire — les 3 autres logiques ne sont pas implémentées. |
| 28 | Génération auto de l'OT préventif à J-30 (crit. 1-2) / J-15 (crit. 3-4) | ✅ Respecté | Démo (mock) | automationEngine.js applique exactement ces délais d'anticipation, de façon idempotente. |
| 29 | Numérotation distincte préventif (PREV) vs correctif (CORR) | ✅ Respecté | Démo (mock) | prochainNumeroOt() applique le préfixe correspondant à l'origine de l'OT. |
| 30 | Fenêtre de tolérance ±30% pour la date d'intervention, avec escalade si dépassée | ✅ Respecté | Démo (mock) | validerDateIntervention() calcule la tolérance et déclenche alerte + tâche d'arbitrage en cas de dépassement. |
| 31 | Étalement des échéances à l'activation d'un plan multi-équipements | ✅ Respecté | Démo (mock) | validerPlanPreventif() répartit les dates de première échéance pour éviter un pic d'OT. |
| 32 | Basculement préventif → correctif en un clic sur anomalie détectée | ✅ Respecté | Démo (mock) | signalerAnomaliePreventif() crée un OT correctif lié, accessible depuis un bouton dédié. |
| 33 | Historique des mesures/paramètres relevés pour suivi de tendances | ❌ Non respecté | Démo (mock) | La structure de données existe (compteRendu.mesures) mais aucun écran ne permet de la saisir ni de la consulter — donnée morte. |
| 34 | Rapport mensuel automatique consolidé, envoyé au Directeur DMG | ⚠ Partiel | Démo (mock) | Génération automatique du rapport consolidé simulée, sans envoi d'e-mail réel ; destinataire enregistré « Responsable DMG » et non « Directeur DMG ». |
| 35 | Non-respect d'échéance à 3 paliers (1j / 7-15j / 30-60j) avec suspension de contrat | ✅ Respecté | Démo (mock) | Les 3 paliers sont implémentés fidèlement, jusqu'à la suspension automatique du contrat au 3e palier. Les criticités Moyenne/Basse n'ont cependant qu'un rappel, sans escalade. |

# Modules complémentaires Afriland (hors périmètre initial du cahier des charges)

Ces modules ne figurent pas dans les 3 workflows initiaux (US-01 à US-03) mais ont été ajoutés pour le déploiement Afriland First Bank. Ils sont listés ici pour information — tous fonctionnent exclusivement sur données de démonstration, sans lien avec Dataverse.

| # | Exigence (cahier des charges) | Statut | Données | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Règles & mesures SLA (délai contractuel, mesure automatique à la clôture) | ✅ Respecté | Démo (mock) | Résolution de la règle applicable et mesure automatique correctement implémentées. |
| B | Pénalités avec double validation au-delà d'un seuil de montant | ✅ Respecté | Démo (mock) | Seuil de 500 000 FCFA ; deux valideurs distincts requis — implémentation conforme à la règle. |
| C | Évaluations prestataires (qualité / délai / coût) | ✅ Respecté | Démo (mock) | Saisie simple, sans calcul de tendance automatisé. |
| D | Clés & accès — double validation pour zone classifiée « Élevée » | ✅ Respecté | Démo (mock) | Retrait bloqué sans deux valideurs distincts ; mouvement tracé au journal d'audit. |
| E | Projets immobiliers — bascule automatique en exploitation à la réception | ✅ Respecté | Démo (mock) | Création automatique d'un emplacement et activation d'un plan préventif générique à la réception du projet. |
| F | Tâches de workflow (validations, approbations en attente) | ✅ Respecté | Démo (mock) | Alimentées automatiquement par les autres règles métier (SLA, escalade, non-conformité). |
| G | Alertes automatiques centralisées | ✅ Respecté | Démo (mock) | Module le plus abouti : une dizaine de règles d'alerte distinctes, toutes idempotentes. |

# Synthèse

Sur les 35 exigences du cahier des charges (US-01 à US-03) :

| 12 ✅ Respecté | 15 ⚠ Partiel | 8 ❌ Non respecté |
| --- | --- | --- |

Aucune des exigences respectées ou partiellement respectées ne s'applique aujourd'hui aux données réelles du référentiel Dataverse : la totalité du moteur de règles métier (cycle de vie, criticité, escalades, SLA, préventif) tourne sur le jeu de données de démonstration (src/data/mockData.js), réinitialisé à chaque rechargement. Les 7 tables connectées à Dataverse via Power Pages ne sont, à ce stade, utilisées qu'en lecture (à l'exception de la création de Ticket).

## Recommandations prioritaires

- Brancher les écritures du moteur de règles (création/modification d'actif, changements de statut d'OT) sur Dataverse au lieu du jeu de données de démonstration — condition préalable à toute mise en production.

- Rendre bloquantes les photos avant/après pour les criticités 1-2 (items 18, 21), conformément au cahier des charges.

- Mettre en œuvre l'envoi d'e-mail réel au déclarant et pour le rapport mensuel (items 14, 34).

- Compléter la sécurité par ligne côté source de données plutôt qu'en filtrage client (item 8), et corriger l'écran Tickets qui n'applique pas encore ce filtre.

- Clarifier avec la DMG si la validation hiérarchique à la création d'actif (état « En validation ») et la double validation des modifications critiques doivent être réintroduites (items 1, 6), ou si la simplification « workflows v2.0 » est validée définitivement.

FirstMaint — Afriland First Bank — Direction des Moyens Généraux